OGŁOSZENIE 
o przetargu nieograniczonym poniżej 60 000 EURO

Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Polna 3B, 37-100 Łańcut 
17 225 7448, e-mail: lancutzdp@poczta.onet.pl

Ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki istniejącego drewnianego mostu na rzece Wisłok w miejscowości Budy Łańcuckie gmina Białobrzegi

w km 1+485 drogi powiatowej nr 1 516 R Korniaktów Płn. – Budy Łańcuckie oraz budowy nowego mostu o konstrukcji żelbetowej  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę , studium wykonalności, nadzorem autorskim.

Zamówienie obejmuje:

1 opracowanie mapy do celów projektowych,

2 wykonanie inwentaryzacji istniejącego mostu i opracowanie projektu jego rozbiórki

3  opracowanie projektu budowlanego

4 opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę nowego mostu

5 uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

6 opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

7 opracowanie studium wykonalności

8  opracowanie STWiORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót),

9  wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

10  pełnienie doraźnego nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych.

Od wygrywającego przetarg oczekuje się opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy mostu na  rzece Wisłok w miejscowości Budy Łańcuckie gmina Białobrzegi

w km 1+485 drogi powiatowej nr 1 516 R Korniaktów Płn. – Budy Łańcuckie:

w dwóch etapach :

- etap I – pozycje 1,2,3,6,7 do dnia 28.02.2008r

- etap II – pozostałe pozycje do dnia 15.06.2008r

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” na opracowanie dokumentacji technicznej

rozbiórki istniejącego drewnianego mostu na rzece Wisłok w miejscowości Budy Łańcuckie gmina Białobrzegi w km 1+485 drogi powiatowej nr 1 516 R Korniaktów Płn. – Budy Łańcuckie oraz budowy nowego mostu o konstrukcji żelbetowej  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę , studium wykonalności, nadzorem autorskim. , można uzyskać w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łańcucie, 37-100 Łańcut, za zaliczeniem
pocztowym lub na stronie internetowej: www.powiat-lancut.com.pl

Koszt „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” wynosi 20 zł. płatny w kasie ZDP.

Ogłoszenie zostało zamieszczone Biuletynie Zamówień publicznych w dniu18.12.2008r.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę sporządzoną na wzorze dostarczonym przez Zamawiającego należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łańcucie w terminie do: 07.01.2008 r. do godz. 1000

Oferta powinna mieć oznaczenie:

„Przetarg nieograniczony na:

„Opracowanie dokumentacji technicznej rozbiórki istniejącego drewnianego mostu na rzece Wisłok w miejscowości Budy Łańcuckie gmina Białobrzegi w km 1+485 drogi powiatowej nr 1 516 R Korniaktów Płn. – Budy Łańcuckie oraz budowy nowego mostu o konstrukcji żelbetowej  wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę , studium wykonalności, nadzorem autorskim. ”

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego

w dniu: 07. 01. 2008 godz. 1015

Wymagane jest wadium: 5 000,00 zł

(Kryteria oceny ofert:

CENA  - 100%

Zamawiający przewiduje realizację zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi SIWZ.

Szczegółowych informacji ze strony Zamawiającego udziela :

- Dorota Kuca